割接管理平台系统需求说明

一、项目背景与目标

1.1 项目背景

售后部门日常处理大量割接任务，目前的割接管理存在以下痛点：

- 缺乏统一的割接管理平台，各环节分散在不同系统中

- 割接规范依赖工程师个人经验，标准化程度低

- 割接方案输出质量参差不齐，审批流程不规范

- 割接记录分散，难以归档和追溯

1.2 建设目标

建设统一的【割接管理平台】，实现以下目标：

- 规范化：将割接动作规范固化为平台流程

- 标准化：统一割接方案输出模板和内容要求

- 流程化：实现割接全流程线上审批与管理

- 归档化：割接记录自动归档，支持追溯查询

二、用户角色

平台支持以下四类角色，各角色权限区分如下：

| 角色 | 说明 |
| --- | --- |
| 一线工程师 | 负责执行割接任务，填写业务调研、风险考察、采集结果、割接实施记录等 |
| 二线工程师 | 参与割接方案评审、技术支持 |
| 研发工程师 | 参与复杂割接的评审与支持 |
| 管理员 | 负责平台配置维护（割接类型、风险项、调研项的增删改及捆绑关系） |

三、业务流程总览

系统分为两大流程：简易流程（D级割接）和非简易流程（A/B/C级割接）。

3.1 非简易流程（A/B/C级）

新建/待办割接任务

↓

割接等级风险评估（问卷+人工确认）

↓（非简易 →）

判断产品类型、割接类型、组网模式

↓

生成业务调研、风险考察清单

↓

采集信息分析与结果录入

↓

方案编辑（在线填写 or 已有方案导入）

↓

割接申请

↓

割接审批（评审+驳回/通过）

↓

割接跟踪与闭环

↓

归档

3.2 简易流程（D级）

新建/待办割接任务

↓

割接等级风险评估（判断为简易 → D级）

↓

使用方案编辑模块输出操作清单（简化填写，仅需操作步骤+回退步骤）

↓

割接申请

↓

割接审批

↓

割接跟踪与闭环

↓

归档

3.3 简易与非简易的判断

目前采用【调查问卷+人工确认】方式确定割接等级：

- 一线工程师填写割接等级评估问卷（包含业务重要等级、操作复杂度、风险等级、备件申请、客户服务隐患等级等维度）

- 系统给出建议等级，最终由人工确定最终割接等级（A/B/C/D）

- D级直接走简易流程

后续规划：支持自定义割接等级评定算法，问卷完成后自动推送建议等级。

四、核心业务概念

4.1 割接类型（预置+可维护）

| 割接类型 | 说明 |
| --- | --- |
| 设备替换（原厂新旧整机） | 替换迪普旧设备为新整机 |
| 设备替换（原厂新旧板卡） | 仅替换板卡 |
| 设备替换（替换友商设备） | 将其他品牌设备替换为迪普设备 |
| 设备入网（新开局） | 新设备入网部署 |
| 版本升级 | 软件版本升级 |
| 灾备演练 | 灾备切换演练 |
| 配置变更 | 重大配置修改 |
| 网络结构调整 | 网络拓扑变更 |
| 版本补丁 | 补丁更新 |
| 特征库升级 | 特征库更新 |

4.2 高可靠性组网模式（预置+可维护）

| 组网模式 | 说明 |
| --- | --- |
| VSM | 虚拟交换矩阵 |
| 普通双机 | 常规主备双机 |
| 静默双机 | Silent双机 |
| DRP双机 | 远程灾备双机 |
| 集群 | 集群部署 |

4.3 数组捆绑关系

业务调研项和风险考察项并非静态列表，而是根据以下三个维度动态关联：

- 割接类型：不同割接类型触发不同的风险项和调研项

- 高可靠性组网模式：不同组网模式触发不同的风险项和调研项

- 产品类型：不同产品类型（FW、DPX等）触发不同的风险项和调研项

管理员可在后台维护编辑这些调研项和风险考察项的内容，并配置它们与割接类型、组网模式、产品类型的捆绑关系。

五、页面功能说明

5.1 割接平台首页

本页面是割接平台的主入口，分为两个模块：

模块一：割接任务待办

展示从ITR/PMS系统自动同步过来的割接任务待办列表，包含以下字段：

| 字段 | 说明 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 割接所属项目 | ITR/PMS系统带入 |
| 项目负责人 | 项目负责人 | ITR/PMS系统带入 |
| 割接来源 | 任务触发来源（ITR或PMS） | ITR/PMS系统带入 |
| 办事处 | 所属办事处 | ITR/PMS系统带入 |
| 任务生成时间 | 触发任务的时间 | 系统时间 |
| 办理 | 开始处理该任务 | 操作按钮，跳转生成采集清单页面 |

处理逻辑：从ITR/PMS带入的任务，点击办理后直接跳转，字段自动代填。

模块二：自建割接任务

工程师手动发起的割接任务（不在ITR/PMS中）。点击新增后，需手工输入设备序列号，系统查询PMS代填其余项目信息字段。

割接等级评估

| 字段 | 选项 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 业务重要等级 | 低 / 中 / 高 | 人工输入 |
| 操作复杂度等级 | 低 / 中 / 高 | 人工输入 |
| 风险等级 | 低 / 中 / 高 | 人工输入 |
| 备件是否申请 | 是 / 否 / 不涉及 | 人工输入 |
| 客户服务及隐患等级 | 低 / 中 / 高 | PMS系统带入（可编辑） |

5.2 页面1：生成业务调研及风险考察清单(ABC类割接)

当前流程节点：生成采集清单

项目信息区

从首页带入以下项目信息（只读展示）：项目名称、序列号、产品编码、产品型号、项目经理、服务经理、所属行业、办事处、项目级别、用户服务等级、销售。

割接采集信息区

| 字段 | 界面格式 | 选项/说明 | 数据关联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 割接类型 | 下拉框 | 见割接类型列表 | 关联风险考察项和业务调研项的展示 |
| 高可靠性组网模式 | 下拉框 | 见组网模式列表 | 关联风险考察项和业务调研项的展示 |
| 风险考察项 | 文本 | 自动展示关联的考察项 | 由割接类型和组网模式联动确定 |
| 业务调研项 | 文本 | 自动展示关联的调研项 | 由割接类型和组网模式联动确定 |

操作按钮：下载（导出当前采集清单）、保存（暂存进度）、下一步（跳转至采集信息分析页面）

处理逻辑：

- 从ITR/PMS带入的任务——项目信息自动代填；从新增进入——需输入序列号后查询PMS

- 选择割接类型后，自动联动显示对应的风险考察项和业务调研项

- 选择高可靠性组网模式后，再次联动更新风险考察项和业务调研项

- 管理员可在后台维护调研项/风险项的内容及捆绑关系

5.3 页面1.1：业务调研项（后台维护）

功能定位：业务调研项的定义与维护页面（供管理员使用）。每项业务调研项包含字段名、业务含义、数据来源、界面格式、内容及数据关联等元数据定义，支持增删改查及捆绑关系配置。各字段定义控制采集信息分析与结果页面的展示样式。

5.4 页面1.2：风险考察项（后台维护）

功能定位：风险考察项的定义与维护页面（供管理员使用）。结构与业务调研项一致，包含字段名、业务含义、触发条件（哪些割接类型/组网模式下展示）、界面格式等元数据。数据关联说明指：满足该条件时才展示该行风险项。

5.5 页面2：采集信息分析与结果

当前流程节点：采集信息分析与结果

将上一个页面生成的业务调研项和风险考察项清单呈现出来，由工程师逐项填写采集结果。

| 模块 | 内容 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 风险考察项录入 | 由生成采集清单页面带入具体字段，可为单选/文件上传等 | 根据割接类型联动展示 |
| 业务调研项录入 | 由生成采集清单页面带入具体字段，可为表格/单选/文件上传等 | 根据割接类型联动展示 |

操作按钮：保存（暂存采集结果）、返回（上一步查看）、下一步（跳转至割接方案页面）

5.6 页面3：割接方案

当前流程节点：割接方案

方案来源选择：选择已有割接方案则文件上传；选择无已有方案则展示下方方案模板填写，模板中部分数据字段需要自动调取并支持编辑。

割接方案填写模板（目前为参考内容，支持维护）：

| 字段 | 界面格式/表头 | 数据来源（） |
| --- | --- | --- |
| 项目割接说明 | 输入框（含引导说明和示例） | 手动输入 |
| 项目割接影响 | 输入框（描述割接前后业务差异及影响时间） | 手动输入 |
| 项目割接计划 | 表格：日期、工作内容 | 手动输入 |
| 割接前/后网络拓扑 | 调用 | 业务调研后上传 |
| 割接设备清单 | 调用：产品型号、在网版本 | 产品型号引用自首页，可支持手动编辑录入 |
| 设备组网配置 |  |  |
| 割接保障人员安排 | 表格：角色、姓名、任务描述、联系电话、到位时间 | 角色预置：客户、迪普一线/二线工程师、迪普研发 |
| 割接前/后业务测试内容 | 表格：序号、操作项目、测试结果、责任人 | 手动输入 |
| 割接前操作步骤说明 | 表格：序号、步骤、操作内容、业务影响时间、实施人员、操作时间 | 手动输入 |
| 割接操作步骤说明 | 表格：序号、步骤、操作内容、业务影响时间、实施人员、操作时间 | 手动输入 |
| 预估风险及应对措施 | 调用：风险、应对措施 | 风险考察确认结果 |
| 回退方案说明 | 输入框 | 手动输入 |
| 回退步骤 | 表格：回退步骤、操作内容、实施人员、操作时间 | 手动输入 |

简易流程特别说明：简易割接仅需填写割接操作步骤说明和回退步骤，其他模块可简化。

操作按钮：保存并生成方案（保存内容并生成方案文件）、下载（下载生成的割接方案）、返回、上一步、下一步（跳转至割接审批页面）

输出割接方案模板：

5.7 页面4：割接审批

当前流程节点：割接审批

此页面为审批人（通常是服务经理/二线/研发工程师或管理员）所见，展示从前面页面引用的项目信息、采集信息分析、割接等级及割接方案（支持在线浏览下载）。

割接等级为C类，服务经理审批即可

割接等级为B类，需在此基础加送二线工程师审批，审核人可选择二线技术支持经理，审核后指派保障人员。

割接等级为A类，需在此基础加送研发工程师审批，审核人可选择维护经理，审核后指派保障人员

信息展示区：

展示割接项目信息、业务调研和风险考察结果，以及割接方案。

评审结果区：

| 评审维度 | 界面格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 割接前准备工作是否合理 | 单选：是/否 | 选否时填写不合理原因 |
| 业务测试内容是否合理 | 单选：是/否 | 选否时填写不合理原因 |
| 割接执行步骤是否合理 | 单选：是/否 | 选否时填写不合理原因 |
| 割接回退步骤是否合理 | 单选：是/否 | 选否时填写不合理原因 |
| 其他是否合理 | 单选：是/否 | 选否时填写不合理原因 |

操作按钮：驳回（跳转回割接申请页面重新编辑）、通过（跳转至割接跟踪与闭环页面，同时发送推送通知给相关人员，根据割接等级自动关联审核人）

5.8 页面5：割接跟踪与闭环

当前流程节点：割接跟踪与闭环（最终节点）

此页面由执行割接的工程师填写，记录割接执行情况。

| 字段 | 界面格式 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 割接前检查是否正常 | 单选：是/否 | 选否时填写详细说明 |
| 割接执行是否正常 | 单选：是/否 | 选否时填写详细说明 |
| 割接测试是否正常 | 单选：是/否 | 选否时填写详细说明 |
| 割接是否存在回退操作 | 单选：是/否 | 选是时填写回退结果及原因 |
| 割接后信息采集清单 | 文件上传 | 上传按钮 |
| 割接实施承诺书 | 文件上传 | 上传按钮 |
| 割接遗留项 | 输入框 | 手动输入 |
| 割接结果 | 单选：成功/失败 | 结果反馈至ITR/PMS系统 |

提交后，割接申请流程结束，割接记录自动归档。

六、系统集成设计

6.1 与ITR系统的集成

| 场景 | 集成方式 |
| --- | --- |
| 割接任务同步 | ITR系统触发割接任务，自动同步至割接管理平台待办 |
| 割接结果反馈 | 割接完成后，结果数据回传ITR系统 |
| 问题升级 | 割接过程中出现问题，支持携带所需数据跳转ITR系统 |

6.2 与PMS系统的集成

| 场景 | 集成方式 |
| --- | --- |
| 项目信息查询 | 根据设备序列号查询PMS系统，代入项目信息（项目名称、项目经理、服务经理、行业、办事处等） |
| 客户资产库同步 | 割接完成后，收集信息及数据同步刷新PMS客户资产库 |
| 割接来源识别 | 识别任务来源（ITR或PMS） |

6.3 与备件系统的集成

当割接需要备件保障时，支持携带所需备件数据跳转备件系统申请备件，备件申请结果可回填至割接记录。

6.4 跨系统数据流向图

ITR系统 ──触发──→ 割接管理平台（待办任务）

│

├── 查询PMS ──代入项目信息

│

├── 备件申请（跳转备件系统）

│

├── 问题升级（跳转ITR系统）

│

└── 割接完成 → 结果回传ITR + PMS客户资产库刷新

七、数据设计（概念层）

7.1 核心实体

| 实体名 | 说明 | 主要字段 |
| --- | --- | --- |
| 割接任务 | 一次完整的割接管理记录 | 任务ID、项目名称、序列号、产品型号、割接等级、流程状态、来源系统、创建时间 |
| 割接方案 | 一次割接对应的方案文档 | 方案ID、关联任务ID、方案内容、版本号、创建人、创建时间 |
| 业务调研项定义 | 调研项的元数据 | 项ID、名称、业务含义、界面格式、捆绑条件 |
| 风险考察项定义 | 考察项的元数据 | 项ID、名称、业务含义、界面格式、捆绑条件 |
| 采集结果 | 一次割接的调研和考察填写结果 | 结果ID、关联任务ID、项ID、填写值、上传文件 |
| 评审记录 | 审批流程记录 | 记录ID、关联任务ID、评审人、评审结果、各维度评价、不通过原因 |
| 闭环记录 | 割接执行结果记录 | 记录ID、关联任务ID、执行结果、各阶段文档输出、检查结果、遗留项 |

7.2 流程状态流转

八、权限与角色控制

| 功能 | 一线工程师 | 二线工程师 | 研发工程师 | 管理员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 新建割接任务 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 填写业务调研和风险考察 | ✔ | - | - | - |
| 上传/填写割接方案 | ✔ | - | - | - |
| 审批割接 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 维护调研项/风险项定义 | - | - | - | ✔ |
| 维护割接类型/组网模式 | - | - | - | ✔ |
| 维护角色权限配置 | - | - | - | ✔ |
| 查看所有割接记录 | - | ✔ | ✔ | ✔ |
| 导出统计数据 | - | - | - | ✔ |

- 系统特性

- 全程暂存支持：每个页面均支持"保存"功能，防止数据丢失

- 流程可回溯：所有操作记录可追溯，支持驳回后重新编辑

- 动态字段联动：调研项和风险考察项根据割接类型、组网模式动态显示

- 文件在线预览：上传的拓扑图等支持在线浏览

- 数据同步：割接结果实时同步至ITR/PMS系统

- 分级审批：不同割接等级（A/B/C/D）对应不同处理和审批流程

- 通知推送：待办任务自动推送通知给相关人员

- 开发建议

- 后端服务：支持与ITR/PMS系统的接口对接

- 文件存储：存储上传的拓扑图、信息收集文件等

- 数据库：

- 工作流引擎：

- 消息通知：集成企业微信/钉钉/Slack等即时通讯工具的通知推送

- 文档生成：使用模板引擎（Word/PDF）自动生成割接方案文档

十一、附录：现有预置数据清单

11.1 割接类型清单（共10类）

设备替换（原厂新旧整机）、设备替换（原厂新旧板卡）、设备替换（替换友商设备）、设备入网（新开局）、版本升级、灾备演练、配置变更、网络结构调整、版本补丁、特征库升级

11.2 高可靠性组网模式清单（共5类）

VSM、普通双机、静默双机、DRP双机、集群

11.3 业务调研项示例（动态编辑）

- 项目背景、现网拓扑图、建设后拓扑图

- 设备部署位置规划、设备接口互联规划

- 设备IP地址与VLAN规划、软件版本

- 设备动态表项数据采集

- 设备性能数据采集（并发连接数、新建连接数、CPU/内存使用率、路由条目数）

- 业务连通性测试例核验、友商配置全量翻译检查

11.4 风险考察项示例（动态编辑）

- 双机必要配置一致性、会话同步开启情况

- 包过滤/NAT/QOS编译数核对

- 升级包/补丁包MD5校验

- 备件申请确认

- 近24小时日志告警检查

- 配置文件/ license/热补丁备份确认

- 技术公告风险查询

- 设备动态表项数据采集

- 百G口FEC开启情况

- STP生成树是否开启

- 长连接业务确认

- 流量二次过设备确认

11.5 导出方案模板

— END —